米国株情報収集・自動化ワークフロー計画書

作成日：2026年5月26日

# 1. 概要

本計画書は、米国株（IONQ・X-energy・Anthropic）に関する情報収集・整理業務を無料ツールで自動化し、iPhoneアプリ（PWA）で閲覧・通知できる仕組みを構築するためのワークフロー設計をまとめたものである。

# 2. 現状課題

- 手動コピペによる情報収集の手間（最優先）

- 収集した情報が整理されず活かせていない

- X（Twitter）の閲覧に時間を費やしすぎている

# 3. 制約条件

- 完全無料で完結（有料プラン・有料API不使用）

- 法令・利用規約を遵守（X APIスクレイピング等は除外）

- 既存ツール（Notion・Vercel無料プラン）を最大活用

# 4. 情報収集対象

| 銘柄 | 関連テーマ | ステータス |
| --- | --- | --- |
| IONQ | 量子コンピュータ全般、IBM・Google動向 | 上場済み |
| XE（X-energy） | 小型原子炉（SMR）全般、エネルギー政策 | 上場済み |
| Anthropic | AI規制、OpenAI・Google動向、資金調達 | 未上場（IPO追跡） |

# 5. 自動化パイプライン設計

## 5-1. 全体フロー

RSS / SEC EDGAR　→　Make（自動化）　→　Notion DB　→　PWA（Vercel）　→　iPhoneで閲覧・通知

## 5-2. 情報収集（インプット）

- Google News RSS：銘柄名・関連キーワードで自動フィード

- Yahoo Finance RSS：IONQ・XEの株価ニュース

- SEC EDGAR：決算・開示情報の自動取得

## 5-3. 自動化ツール（処理）

- Make（旧Integromat）無料プラン：RSSトリガー→Notion保存フロー

- 月1,000オペレーション以内で運用（無料枠）

## 5-4. 実行スケジュール

- 実行頻度：1日1回（毎朝）

- オペレーション試算：3銘柄 × 1日1回 = 月約90オペレーション（上限1,000の9%）

- 拡張余地：最大10銘柄まで無料枠内で対応可能（月300オペレーション）

## 5-5. 保存先（Notion）

- Notion無料プラン：銘柄別データベースに自動保存

- タイトル・日付・URL・概要をプロパティとして構造化

## 5-6. iPhoneアプリ（PWA・Vercel）

- PWA（Progressive Web App）：App Store不要・完全無料

- ホスティング：Vercel無料プラン

- Notion APIでデータ取得→銘柄別ニュース一覧を表示

- プッシュ通知：iOS16以上で対応（毎朝新着を通知）

- iPhoneホーム画面に追加してアプリとして利用

# 6. 使用ツール・コスト一覧

| ツール | 用途 | コスト |
| --- | --- | --- |
| Make | RSS取得・Notion自動保存 | 無料 |
| Notion | ニュースDB保存 | 無料 |
| Vercel | PWAホスティング | 無料 |
| PWA | iPhoneアプリ | 無料 |
| Google News RSS | ニュース収集 | 無料 |
| SEC EDGAR | 決算・開示情報 | 無料 |

# 7. 次のアクション

- Notionデータベースの構造設計

- MakeアカウントのセットアップとRSS連携フロー構築

- Google News RSSのキーワード設計（銘柄・関連テーマ）

- PWA（Next.js）の開発・Vercelデプロイ

- iPhoneでのホーム画面追加・プッシュ通知設定

- 動作検証・運用開始